АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 №  22-па

О мероприятиях по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2019-2020 годов

В целях обеспечения устойчивого функционирования и  своевременной подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной	 сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2019-2020 годов, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов

Коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2019-2020 годов (далее - план мероприятий).

- Утвердить состав комиссии по организации работы и контролю за

подготовкой объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 годов.

- Провести, начиная с 15.09.2019 года, пробные топки для проверки

готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 25.09.2019 года предоставить акты проведенных пробных топок в управление архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                              О.А.Бабинцев

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 28.05.2019 № 22-па |
| --- | --- | --- |

С О С Т А В

комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2019-2020 годов

| Бабинцев О.А. | - | Глава Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области (председатель комиссии); |
| --- | --- | --- |
| Потапов А.Н. | - | и.о.директора МУП ЖКХ «Новороссийское» (заместитель председателя); |
| Толстых Л.Ю. | - | директор МКОУ Новороссийская СОШ (по согласованию); |
| Иванов А.Н. | - | Директор МКУК «Новороссийский СДК» (по согласованию); |
| Макаршанов И.А. | - | Слесарь по ремонту и оборудованию тепловых сетей МУП ЖКХ «Новороссийское» (по согласованию); |
| Свинарев В.Н. | - | Депутат Совета депутатов Новороссийского сельсовета (по согласованию). |