Основан: 20.03.2007г

**«ВЕСТНИК**

**НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» № 19а**

периодическое печатное издание органов местного самоуправления

Новороссийского сельсовета

от 01.06.2023 – четверг

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ИНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКО ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.05.2023 № 26-па

О мероприятиях по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023-2024 годов

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023-2024 годов, администрация Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов

коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023-2024 годов (далее - план мероприятий).

1. Утвердить состав комиссии по организации работы и контролю за

подготовкой объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2023-2024 годов.

1. Провести, начиная с 15.09.2022 года, пробные топки для проверки

готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новороссийского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области О.А.Бабинцев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Новороссийского сельсовета  Здвинского района Новосибирской области  от 31.05.2023 № 26-па |

**С О С Т А В**

комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023-2024 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Бабинцев О.А.*** | - | Глава Новороссийского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  (председатель комиссии); |
| ***Потапов А.Н.*** | - | Директор МУП ЖКХ «Новороссийское»  (заместитель председателя); |
|  | | |
| ***Толстых Л.Ю.*** | - | Директор МКОУ Новороссийская СОШ (по согласованию); |
| ***Иванов А.Н.*** | - | Директор МКУК «Новороссийский СДК» (по согласованию); |
| ***Макаршанова Е.Н.*** | - | Заместитель главы Новороссийского сельсовета (по согласованию); |
| ***Севостьянова Е.И.*** | - | Депутат Совета депутатов Новороссийского сельсовета (по согласованию). |
|  |  |  |
|  |  |  |

Редактор: Макаршанова Е.Н.

Телефон: 35-319

с.Новороссийское, ул.Центральная 18